乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程U型槽采购招标

招标文件

【合同编号：LPSXNS/2014-UXC10】

招   标   人：乐平市小型农田水利重点县建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一四年九月

目     录

第1章 招标公告	2

第2章 招标需求	7

1. 工程概况	7

2. 采购需求	7

3. 技术指标需求	7

第3章 投标人须知	9

投标人须知附表	9

1. 总则	11

2. 招标文件	12

3. 投标文件	12

4. 投标	13

5. 开标	14

6. 评标	14

7. 合同授予	15

8. 重新招标或经批准不招标	15

9. 纪律和监督	15

10. 需要补充的其他内容	16

第4章 评标办法	17

第5章 合同主要条款及格式	22

第6章 工程量清单	28

1. 工程量清单说明	28

2. 投标报价说明	28

3. 其他说明	28

4. 工程量清单	28

第7章 投标文件格式	31

一、投标函及投标函附录	34

二、法定代表人身份证明	36

三、授权委托书	37

四、投标保证金	38

五、已标价工程量清单	39

六、资格审查资料	40

（一）投标人基本情况表	40

（一）材料复印件	41

七、承诺函	42

（一）质量保证措施及服务承诺函	42

（二）交货期承诺函	43

## 招标公告

乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程施工、施工监理及U型槽采购招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程已由江西省水利厅赣水农水字【2014】79号文批准建设，建设资金来自财政资金。招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工、施工监理及U型槽采购进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：乐平市境内；

2.2招标范围：以招标人发放的工程量清单为准；

2.3计划工期：138日历天，预计2014年 10 月 29日开工，2015年3月15日完工。

2.4招标金额：详见附表《乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程招标情况表》；

2.5标段划分：详见附表《乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程招标情况表》；

2.6质量要求：符合国家质量验收检验与评定质量合格等级。

- 3.投标人资格要求

- 3.1 施工标段投标资格要求：

（1）具有独立法人资格，水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。

（2）具有有效的营业执照证书。

（3）具有有效的安全生产许可证。

（4）企业法定代表人必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电专业二级或以上注册建造师证或建造师临时执业证书（不含外省施工企业贰级注册建造师证或建造师临时执业证书）和有效的B类安全生产考核合格证；二级临时水利水电注册建造师须取得省级水行政主管部门颁发的上岗证，以江西省水利厅网站公布的最新名单为准。技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（非国有企业技术职称无效）；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同和社保证明，社保证明必须是在社保部门数据库中调取的近6个月的基本养老保险参保缴费证明，并经社保部门盖章确认，事业单位性质的投标人可以出具相关行政主管部门证明替代。本条所指安全生产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

（5）参加投标的投标人法定代表人或其委托代理人和拟投入项目管理人员必须符合省级水行政主管部门有关规定。拟投入的项目负责人（建造师）必须出席开标会。该建造师为江西省公共资源交易网（水利工程）（http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/）企业用户库中登记公示的人员，且不能为在建项目建造师，另有规定的除外。

（6）投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。如投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，否则视为主动放弃中标资格。

（7）投标人于招标公告发布后自行到单位住所地或业务发生地检察机关，申请对本单位及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，并于投标截止时间前将查询结果提交给招标人，未按规定递交的视为放弃本项目投标资格。

注：投标人必须是已在江西省水利厅通过从业单位信息备案审核，且已办理数字证书和电子签章的单位。已办理了数字证书和电子签章（含单位公章和法人新笔签名）的单位。

3.2施工监理标段投标资格要求：

（1）具备法人代表证明材料或其授权委托书及其本人居民身份证；

（2）具有独立法人资格和有效的水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质；

（3）拟投入的总监理工程师必须具备水利监理工程师注册证书和岗位证书（水利专业）；

（4）拟派上岗监理人员中均应具有水利监理工程师注册证书或监理员上岗证书；至少拟派驻现场注册监理工程师1名，每个标段必须至少派1名现场监理员；

（5）外省监理单位必须在江西省水行政主管部门办理了信用登记手续。

3.3 U型槽采购标投标资格要求：

投标人须同时具备：①国内注册，具有独立法人资格；②具有预制砼构件生产合法经营资格（提供有效工商营业执照）；③具有有效的组织机构代码证和税务登记证；④同时具有江西省水利水电企业协会颁发的并通过年检的U型槽U30、U40、U50、U60质量合格证和小农水建设混凝土预构件厂家生产能力认证书，缺少任何一种生产规格要求，视为不满足招标条件；

3.4投标人未处于被责令停业、取消、暂停景德镇市或江西省水利工程投标资格状态。

3.5本项目招标不接受联合体投标。

- 5.招标文件的获取

5.1施工标：有意参加施工标投标人，请于2014年9月29日至2014年10月10日自行在江西省公共资源交易网网站（景德镇市本级）(网址：http://ggzy.jiangxi.gov.cn)下载资招标文件，招标文件资料费400元/标段，交易系统使用费200元/标段，下载招标文件前缴纳，必须通过网上银行缴纳费用，不清楚或有疑问需咨询的，请致电江苏国泰新点软件有限公司客服电话：400-8503300。上述费用一经交纳，则不予退还。

5.2监理标及U型槽采购标：凡有意参加监理标及U型槽采购标投标者，请于2014年9月29日至2014年10月10日在江西中汇工程技术监理咨询有限公司（http://www.zhjlzx.com/）网站下载招标文件，施工监理招标文件资料费800元/标段，U型槽采购招标文件资料费400元/标段，均售后不退。招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账号：7281310182600020218；资料费到账截止时间为2014年10月10日17：00之前，按招标人要求到账的即视为报名）；投标人在银行办理转账时应注明“乐平市2014年小农水工程（    ）标段招标文件资料费”，以便招标人查询。

6.资格审查方法

本次项目招标采用资格后审，合格制，资格审查不合格的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，具体评审办法详见招标文件第三章评标办法内容。

- 7.投标文件的递交

7.1本次施工标投标文件递交截止时间为 2014年10月21日上午10时00分，投标人通过江西省公共资源交易网电子招标系统中上传投标文件电子版。开标地点：乐平市公共资源交易中心。

7.2本次监理标及U型槽采购投标文件接收时间：2014年10月21日上午9时00分至2014年10月21日上午10时00分，递交投标文件截止时间为 2014年10月21日上午10

时00分，开标地点：乐平市公共资源交易中心。

7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。本次施工招标要求投标人需在投标截止时间前，在电子招标系统中上传电子版投标文件，若未按要求上传投标文件的投标人其投标文件在开标现场按无效标处理。

7.4 本次施工招标要求投标单位的法定代表人或委托代理人及拟投入项目建造师在开标会之前到达开标会现场并签到，且需在开标会现场出示本人的身份证明材料，未按要求出席开标会的投标人，视为其放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理，不进入资格审查。

7.5本次监理招标要求投标单位的法定代表人及拟派本项目总监理工程师参加开标会。未按要求出席开标会的投标人，视为其放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理，不进入资格审查。

8.有关事项说明

8.1本次施工招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西省公共资源交易网(网址http://ggzy.jiangxi.gov.cn)网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

8.2本次施工监理及U型槽采购招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司（http://www.zhjlzx.com/）网站上发布；请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

8.3根据赣水建管字【2013】239号文规定，投标人投标截止时间前须在开标现场递交其投标单位住所地或业务发生地检察机关出具的本单位及拟派项目负责人(或拟任本项目的总监理工程师)行贿犯罪档案查询结果原件（档案查询时间应为招标公告发布日至投标截止日，否则无效）。并于投标截止时间前将查询结果原件递交给招标人。如未按规定递交或提交的原件不符合要求的视为放弃本项目投标资格。

8.4在本项目投标截止时间，如投标人拟投入的建造师存在以下情况的，视为投标人自动放弃本项目中标候选资格：1）已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的；2）已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的。
    8.5若投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续，并在开标现场提供原件以备核查，否则视为主动放弃中标资格。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位到岗承诺书》和《廉政协议书》。

8.6本次招标将公示开启了投标文件的施工标投标人名称、施工项目负责人姓名及其注册执业证号、所使用的业绩名称（评标办法中如有业绩要求的）。

- 8.7各投标人可以对施工标段任意三个标段进行投标，但一家单位只能中一个标段，开标顺序按照招标控制价从大到小的顺序开标、评标，投标人若在招标控制价大的标段已获得第一中标候选人资格，将不再进入其它招标控制价较小标段的中标排序（不进入排序标段投标文件在电子评标响应性评审阶段按无效标处理，但其有效投标报价仍进入B值计算）。

- 9.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、乐平市公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

- 10.联系方式

- 招 标 人：乐平市小型农田水利重点县建设项目部

- 地   址：乐平市水务局

- 联 系 人：王先生      联系电话：13979851003

- 招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

- 地   址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

- 联 系 人：李先生      联系电话: 0791-83800108  18979135299

- 网     址：(www.zhjlzx.com)

- 监 督 单 位：景德镇市水工程招标投标办公室
监 督 电 话：0798-8580853

- 2014年9月29日

附表：《乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程招标情况表》

| 标段名称 | 合同编号 | 建设地点 | 招标金额 （约 元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程1标 | LPSXNS/2014-SG01 | 乐平市后港镇 | 2688768.32 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程2标 | LPSXNS/2014-SG02 | 乐平市乐港镇 | 2030449.09 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程3标 | LPSXNS/2014-SG03 | 乐平市农科园 | 3379196.91 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程4标 | LPSXNS/2014-SG04 | 乐平市塔前镇 | 3552116.63 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程5标 | LPSXNS/2014-SG05 | 乐平市乐港镇 | 1924611.27 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程6标 | LPSXNS/2014-SG06 | 乐平市乐港镇 | 4189475.76 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程7标 | LPSXNS/2014-SG07 | 乐平市镇桥镇 | 2421037.79 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程8标 | LPSXNS/2014-SG08 | 乐平市镇桥镇 | 3385291.52 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程9标 | LPSXNS/2014-SG09 | 乐平市镇桥镇 | 3007338.01 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程U型槽采购标 | LPSXNS/2014-UXC10 |  | 950000 |
| 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程监理标 | LPSXNS/2014-SGJL11 | 乐平市后港镇、乐港镇、镇桥镇、塔前镇 | 450000 |

## 招标需求

#### 工程概况

###### 乐平市2014年小型农田水利重点县建设项目区涉及塔前、后港、乐港、镇桥、礼林等5个乡（镇），新园村、万家村、太安村等41个行政村。共库中型灌区包括新园灌片、杨家坞灌片、状元山灌片、塔杨灌片、进仁坞灌片、兰桥灌片、西冲高桥灌片、菱田灌片、陶兴灌片、大田灌片、山塘灌片、程家灌片、鸣山灌片、曹家边灌片、芦密刘支渠灌片等18个灌溉片。马桥灌区、蔡家百乐灌区、官山灌区、吊钟灌区、孙家灌区、小草灌区、下西源灌区等19座小型灌区。设计灌溉面积2.44万亩，本次建设灌溉面积2.71万亩，其中，改善灌溉面积1.19万亩，高标准农田建设面积1.52万亩。

#### 采购需求

采购货物需求表

| 标段名称 | 采购内容 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U型槽 | 预制砼U型槽 | U30 | m | 26239 | 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程渠道衬砌安装 |
|  |  | U40 | m | 700 |  |
|  |  | U50 | m | 600 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

#### 技术指标需求

##### 技术指标需求

货物技术指标需求表

| 构件 名称 | 砼强度 等级 | 含筋量 （kg/块） | 重量 （kg/块） | 单块长度 （cm） | 截面尺寸 | 制作质 量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U30 | C15 | 无 |  | 50±2 | 详见招标图 | 符合《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》制作要求及检测标准。 |
| U40 | C15 | 无 |  | 50±2 |  |  |
| U50 | C15 | 无 |  | 50±2 |  |  |

##### 其他要求

###### 构件尺寸：每种规格型号的预制砼U型槽外形尺寸应一致，如因生产设备原因不能全部统一时，最少应保证供应片区的构件外形尺寸一致，且须确保其外形尺寸偏差≤±3mm；

###### 构件质量：要求供货商严格执行《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》规定的制作相关要求及原则，产品质量符合检测标准。每5000块预制构件为一检测批次，检测不合格的该批次预制构件，招标人不予接收。

##### 构件制作与供货需求

###### 构件制作与供货强度需求

U型槽构件制作与供货强度需求表

| 标段名称 | 采购内容 | U型槽 构件型号 | 单 位 | 数量 | 计划供货期 | 供货强度 （m/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U型槽 | 预制砼U型槽 | U30 | m | 26239 | 52日历天 | 700 |
|  |  | U40 | m | 700 |  | 21 |
|  |  | U50 | m | 600 |  | 12 |

###### 供货地点要求

| 序号 | 标段名称 | 供货片区地点名称 | 单 位 | 各规格型号预制砼U型槽构件数量 |  |  | 供货点至乐平市 县城平均距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | U30槽 | U40槽 | U50槽 |  |
| 1 | U型槽 | 乐平市境内 | m | 26239 | 700 | 600 | 30 |

## 投标人须知

- 投标人须知附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：乐平市小型农田水利重点县建设项目部 地 址 ：乐平市水利局 联 系 人：王先生 联系电话：13979851003 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801 联系人：李先生 电话：0791-83800108 18979135299 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标文件招标情况表 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 乐平市小型农田水利重点县建设项目部 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央及地方配套 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程U型槽砼预制构件制作与供应 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 供货工期：52日历天 计划供货开始日期：2014年10月29日 计划供货完成日期：2014年12月19日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格及以上 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第4章评标办法中的资格审查内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2014 年10月21日10时00分 |
| 1.11 | 分包 | 不允许，且中标企业不得委托其它单位加工生产，否则招标单位不予其签订供货合同。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账 投标保证金的金额：人民币 壹万 元整 投标保证金在规定时间前汇入以下帐户: 账户名称：乐平市公共资源交易中心 开 户 行：中国工商银行江西省乐平市支行行政中心分理处 指定账号：1503229409000002343 到账截止时间：2014年10月20日17:00时之前。 汇出账户要求：投标人基本账户。在此时间之前，未汇到上述指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明“乐平市2014小农水U型槽保证金”。 注：为了保证相关费用及时到账，投标人应适当提前汇出，以确保上述费用及时到账。 |
| 3.4.2 | 招标文件费 | 资料费的形式：转账 招标文件售价人民币 400 元 招标文件费在规定时间前汇入以下帐户: 户 名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 开 户 行：中信银行南昌海关桥支行 账 号：7281310182600020218 到账时间：2014年10月10日17:00时之前。 汇出账户要求：投标人基本账户。 有关要求说明：汇出时应注明“乐平市2014年小农水U型槽资料费 ”字样；由投标人自行负责。 以到帐时间为准，在此时间之前，招标文件费未到指定账户的，视为放弃投标）。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本3份(中标人在签订合同后再向招标人提供2份) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 乐平市公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2014 年10月21日10时 00 分 开标地点：乐平市公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人。其中招标人代表不超过1人。 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：履约保函（或现金转帐） 履约担保金额：中标金额的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人在开标现场提交的原件 | 开标时查验需要的原件及本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查； |
| 10.2 | 中标人须支付费用 | 招标代理服务费和建设工程交易综合服务费 |
| 10.3 | 投标人代表出席开标会要求 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授权委托书及其本人居民身份证），否则其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 |

#### 总则

##### 项目概况

###### 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段U型槽进行招标。

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

##### 资金来源和落实情况

###### 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 招标范围、计划工期和质量要求

###### 本次招标范围：见投标人须知前附表。

###### 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

###### 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

###### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

            - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

            - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

            - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

###### 投标人不得存在下列情形之一：

            - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

            - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

            - 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

            - 为本招标项目的监理人；

            - 为本招标项目的代建人；

            - 为本招标项目提供招标代理服务的；

            - 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

            - 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

            - 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

            - 被责令停业的；

            - 被暂停或取消投标资格的；

            - 财产被接管或冻结的。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

###### 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

###### 投标人踏勘现场发生的费用自理。

###### 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

###### 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 投标预备会

###### 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

###### 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

###### 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，在招标代理机构网站发布澄清通知（但不指明澄清问题的来源），所有购买招标文件的投标人应及时查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。

##### 分包

本招标项目分包的项目内容及分包要求见投标人须知前附表规定。

##### 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

            - 招标公告；

            - 投标人须知；

            - 评标办法；

            - 供货协议书格式；

            - 工程量清单；

            - 投标文件格式；

            - 技术标准和要求；

            - 图纸；

            - 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布，但不指明澄清问题的来源。

###### 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

#### 投标文件

##### 投标文件的组成

###### 投标文件应包括下列内容：

            - 投标函及投标函附录；

            - 承诺函（质量保证措施及服务承诺函、交货期承诺函）；

            - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

            - 投标保证金

            - 己标价工程量清单

            - 项目管理机构

            - 资格审查资料

            - 其它材料

##### 投标报价

###### 投标人应按第6章“工程量清单”的要求填写相应表格。

###### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第6章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.10.3款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

###### 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

###### 招标人与中标人签订合同后5日内，投标保证金收取单位向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

            - 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

            - 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

            - 投标人无正当理由放弃中标候选人资格。

##### 资格审查资料

###### 投标人在编制投标文件时，应按本招标文件第7章“投标文件格式”中的“资格审查资料”要求编制其资格资料。

##### 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

###### 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（工程量清单必须每页签字、盖章，其他见本卷第7章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

###### 投标文件正本1份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

#### 投标

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

            - 所投标段名称和合同编号；

            - 招标人的名称和地址；

            - 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）

            - “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按评标办法的规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

##### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

            - 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

            - 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

            - 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

            - 在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；

            - 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

            - 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

            - 宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

            - 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

            - 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

            - 开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

            - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

            - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

            - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

            - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第4章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第4章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第5章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第5章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

###### 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

##### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

            - 投标截止时间止，投标人少于3个的；

            - 在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

            - 经评标委员会评审后否决所有投标的；

            - 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

            - 评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

            - 中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

            - 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

            - 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

            - 招标人预先内定中标人；

            - 其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

###### 下列行为均属以他人名义投标：

            - 投标人挂靠其他施工单位；

            - 投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

            - 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

###### 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

            - 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

            - 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

###### 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

            - 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

            - 与投标人单位有合法的工资关系；

            - 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

###### 下列行为均属投标人串通投标报价：

            - 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

            - 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

            - 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

            - 投标人之间其他串通投标报价的行为。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 已标价工程量清单电子文件

投标人递交投标文件时，不需要提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。

##### 投标截止时间前须在开标现场提交的原件

投标截止时间前须在开标现场提交的原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

投标人须知前附表规定须支付建设工程交易综合服务费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

##### 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

10.5招标文件费

投标人购买招标文件支付费用方式见投标人须知前附表。

## 评标办法

乐平市2014年小型农田水利重点县（第五批）高标准农田建设工程U型槽采购招标评标办法

- 一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则，但不保证最低报价中标。

- 二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，其中招标人代表不超过1人，其余评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管字〔2010〕236号文）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

- 三、评审程序

1．评标委员会首先对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2．评标委员会对通过资格审查的所有投标人有效投标唱标价计算其报价得分和在赣信用等级得分（计算方法见评分标准），并按总分由高到低排序，取排序前五名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应及报价复核评审。如中标侯选人不足三家时，则依序补充评审。

- 3．评标委员会对通过响应性及报价复核评审的投标人按其投标得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

- 四、资格审查条件

- 不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

- 1.国内注册，具有独立法人资格；具有预制砼构件生产合法经营资格（提供有效工商营业执照）；

- 2.具有有效的组织机构代码证和税务登记证；

- 3.投标人须同时具有江西省水利水电企业协会颁发的并通过年检的U型槽U30、U40、U50、U60质量合格证和小农水建设混凝土预构件厂家生产能力认证书, 缺少任何一种生产规格要求，视为不满足招标条件；

4．按要求缴纳了招标资料费与投标保证金；

5．投标人未处于被责令停业、取消、暂停景德镇市或江西省水利工程投标资格状态。

投标人必须提供以上1-4项材料原件复核，否则将不能通过资格审查。

- 五、响应性评审

1．在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2．评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3．投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认工期、投标价格等关键内容；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

- 六、评分标准

经评审的合理低价法评分标准采用百分制（100分）。

1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3．评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。

其中：

（1）A为招标人编制的招标控制价。

（2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤评标委员会认定为低于成本报价的。

（3）G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

（4）K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4．投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为100分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣5分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5．控制单价分值的计算

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。（适用于非电子招标项目）

7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。

8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

- 七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由 景德镇市水工程招标投标办公室 等相关部门 进行监察、监督。

- 八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 合同主要条款及格式

采购合同协议书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

签定地点：____________________________

签定时间：____________________________

甲乙双方本着平等、互惠、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和____________________________工程U型槽采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币 （¥： ） 注：合同总金额包含构件制作、场内场外运杂费、堆放费、质检费、缺陷修复费、保险费、税金，以及施工单位在运输、安装、储存等过程的损耗分滩等全部费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货方式与交货地点

交货方式：现场交货。中标人必须承诺将预制构件运送到业主指定各施工工区的施工点上，并应承诺按照业主要求抓紧时间施工，必须保证预制构件能满足施工安装的需要。

交货地点：甲方指定地点（可以为多个地点）。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价工程量清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同__7_天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、供货清单

本次招标工程量清单仅为确定U型槽砼预制构件供应厂家和所需型槽价格的依据，具体采购量（包括型号及数量）由甲方根据资金到位情况及工程施工实际需要确定，结算按甲方所提出的供货清单及实际完成的合格安装工程量进行，供应厂家不得因所需货物数量及规格的变化而提出索赔。

甲方需要的U型槽砼预制构件由施工安装需要确定，乙方必须确保按质按量按期供应甲方所需构件，否则甲方有权另行采购。

六、检验

乙方提供的产品应当与技术标准相一致，否则不能通过验货。

乙方应当按照《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》规定，对供货产品产品进行抽样检测，检测费由乙方负担。对不合格的型号甲方不予验货。

乙方在发货之前，对合同构件的有关内在和外观的质量、规格、数量进行准确的和全面的检验；并出具其构件符合本合同规定的质量保证书。但不应将其视为是对质量、规格、数量的最终定论。质量保证书应附有写明检验的细节、结果的说明。

在合同规定的质量保质期内，如果发现构件的质量或规格与合同规定不符或证明材料有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等），甲方有权申请甲方所在地技术监督部门检验，并可根据技术监督证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

供货构件到达指定地点后，由甲方、监理及乙方方代表联合抽样送到甲方指定的检测部门进行质量检测，检测费用由乙方承担，对于未安装的不合格构件应予以退货更换合格构件，对于已安装的不合格构件乙方应承担返工等所引起的一切费用，同时应赔偿给甲方该批构件合同价款20%的赔偿金。

七、质量要求和技术标准

（质量要求和技术标准应满足招标文件第8章的要求。）

八、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名。

九、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金由乙方从其基本帐户汇入甲方指定帐户。履约保证金自合同生效日起至U型槽构件安装完毕通水验收合格前一直有效。甲方应在工程投入使用专项验收（或完工验收）合格后28天内把履约担保退还给承包人。

十、转包或分包

.本合同范围的构件应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

十一、质保期和质保金

1.质保期1年（自工程完工并通过竣工验收合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的5%。

十二、付款方式

1.付款方式：在合同签订前卖方提供合同总金额10%的履约保证金，合同签订后支付设备预付款为合同价款的10%，买方按进度支付货款，在该批次构件完成所有安装工作且经验收合格后，买方向卖方支付至该批次货款的80%（卖方收到货款同时应开具该部分货款全额发票并经使用单位签字盖章）；工程完工并通过完工审计后买方向卖方支付至全部货款的95%，剩余货款的5%作为产品质量保证金。质保期满后无质量问题28天内一次付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、所有构件质保期要求均为安装完毕通水验收合格后12个月，在质量保证期内，因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十五、违约责任

1、供货违约

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，罚款1000元，在支付货款中扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过合同价的 10 ％。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

2、质量违约

供货产品质量必须符合“采购项目要求”中有关质量要求，甲方有权对供货产品进行抽检,如发现有以次充好，与产品样品质量标准不一致的质量违约现象发生，除没收全部履约保证金外，乙方赔偿全部经济损失、取消协议供货商资格并承担相应法律责任。

3、服务违约

如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，乙方应向甲方支付 1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

4、违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十六、不可抗力事件处理

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十七、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

## 工程量清单

#### 工程量清单说明

##### 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

##### 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和有关规定。

#### 投标报价说明

##### 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

##### 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润、税金、以及其他（场内运杂费、堆放费、质检费、缺陷修复费、保险费、公路运输费、装车费、第3章“投标人须知”中规定由中标人支付的费用，以及投标人应当承担的风险、责任和义务等）。

##### 已报价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

#### 其他说明

##### 工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。

##### 该项目工程量清单中所列的单价均为到工地价格。

#### 工程量清单

本次招标控制价A＝950000元

##### 投标报价汇总表

工程U型槽采购招标

投标报价汇总表

| 组号 | 分组工程名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

投标总报价:  （填入投标函） _

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

##### 工程量清单表

U型槽工程量清单表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U30型槽购置 | m | 26239 | 36 |  | 控制单价 |
| 2 | U40型槽购置 | m | 700 | 42 |  | 控制单价 |
| 3 | U50型槽购置 | m | 600 | 46.5 |  | 控制单价 |

## 投标文件格式

________________（项目名称）_____________（标段名称）

投 标 文 件

合同编号：【___________】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价工程量清单

六、资格审查资料

七、承诺函

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

____________________（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                          （标段名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元（￥________）的投标总报价， ____日历天内完成供货任务，按招标文件规定的条件和要求完成合同的全部工作，修补产品中的任何缺陷，供货产品质量达到_____________，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件)在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）____________元（￥__________）。

5．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(4）我方保证接到你方供货通知清单后3天内按货物清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方承诺同意你方按招标文件第5章第十二款规定的付款方式并遵照执行。

6．我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成期限 | 供货工期： 日历天 计划供货开始日期： 年 月 日 计划供货完成日期： 年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 自U型槽构件安装完毕通水验收合格之日起计算 |
| 3 | 生产制作与质量检测执行标准 | 《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》 |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：______________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

_______________________（招标人名称）:

鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加_____________________（项目名称）采购招标的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

传    真：_________________________

________年____月____日

（注：如第3章“投标人须知”规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件即可。）

- 五、已标价工程量清单

具体内容与格式要求见第6章“工程量清单”规定。

- 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：____________________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________________

传真/电话号码：____________________ 邮政编码：__________________

（3）成立和/或注册日期：_____________________________________________

（4）注册资本：______________________________________________________

（5）法定代表人姓名：________________________________________________

2.制造投标货物的设施及有关情况：

| 工厂名称地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

3.投标企业U型槽构件年销售业绩

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |

4.开立基本帐户银行的名称和地址：__________________________________________

5.其他情况：______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂名称_____________________________（盖章）

法定代表人_____________（签字）

签字日期________________

传    真________________

电    话________________

电子邮箱________________

- （一）材料复印件

附以下材料复印件：

1、招标资料费与投标保证金进账单；

2、工商营业执照；

3、税务登记证；

4、组织机构代码证；

5、U30、U40、U50型槽质量合格证；

6、U30、U40、U50型槽《小农水建设混凝土预构件厂家生产能力认证书》；

7、生产设备购置发票。

- 七、承诺函

- （一）质量保证措施及服务承诺函

项目部：

一、为保证投标产品质量，特作如下承诺：

1、混凝土U型槽制作符合《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》，《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》标准的规定，我公司所提供的产品保证检验合格。

2、质量保证期从工程验收之日起      个月，在质量保证期内，我公司负责免费提供混凝土U型槽替换不合格的混凝土U型槽，更换后的混凝土U型槽质量保证期仍为      个月。

3、保证产品质量完全符合招标方提出的质量、规格和性能要求，并在产品保证期内无异常。如果投标方货物质量达不到招标方的要求，招标方将保有对投标方的索赔权。

4、严格检查和控制原材料的进厂质量。

二、售后服务承诺如下

1、我方会及时运输制作好的U型槽运到业主指定的施工点，并保证文明作业。

2、按你方的供货要求，及时满足你方对所需规格、型号的混凝土U型槽。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

________年____月____日

- （二）交货期承诺函

项目部：

1、若我公司中标，保证在接到业主书面通知的供货进度供货。

2、如果我公司提供的产品不符合同规定的技术要求，则业主有权要求退货，所造成的一切经济损失由我公司自行承担，并没收我公司的履约保证金。

3、如果我公司未按规定进度交货，造成安装人与你方的合同纠纷，我公司愿承担由此造成的全部责任。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

________年____月____日

# 附件  中标通知书(格式)

中标通知书(格式)

致        (中标人全称)         ：

贵单位于   (投标日期)      提交了      (招标工程名称)      (合同编号：             )U型槽采购的投标文件。经评标委员会评审，我方确定你单位为中标人，中标价为人民币(大写)                元。

请贵单位收到本通知书后，

1．在      个工作日内以书面形式予以确认；

2．按照招标文件规定办理履约担保事宜；

3．法定代表人于    年   月   日前持有效证件及履约担保前来订立合同。

招标人：              (全称)

(盖章)

法定代表人：          (签章)

通讯地址：

邮政编码：

电子信箱：

电    话：

传    真：

年    月    日