吉州窑遗址公园内文化设施完善工程建设项目

设计与施工一体化招标

招  标  文  件

招 标 人：吉安县城市建设投资开发公司        （章）

法定代表人：朱生根

联 系 人：李先生

电   话：13979610880

招标代理：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联 系 人：陈先生

电   话：13479688801

编制时间： 2015年9月

一、前附表

| 工程名称 | 吉州窑遗址公园内文化设施完善工程建设项目设计与施工一体化招标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 吉安县永和镇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程立项 批准文件 | 吉县发改字[2015]239号 |  |  |  | 用 地 规 划 许 可 |  | / |  |
| 工程总投资 | 约180万元 |  |  |  | 本项目费 |  | 设计费：10.5万 |  |
| 招标要求 |  |  |  |  | 招标范围 |  | 具体详见招标公告 |  |
| 工期要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位资 质等级要求 | 同时具备建筑装饰工程专项设计丙级及建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；不接受联合体报名 |  |  |  |  |  | 投标保证金数额 | 贰万元整 |
| 购买招标文件 | 时间 |  | 2015年 9月 23日 至2015年10月30日 |  | 地点 | 自行在指定网站下载 |  |  |
| 现场踏勘 | 时间 |  | 不组织， |  | 地点 | / |  |  |
| 招标答疑 | 时间 |  | 2015年10月14日 | 地点 | 吉安市招标投标监督网、吉安县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 商务标：正本一份，副本二份 方案设计文本：正本一份，副本四份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 受理单位 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |  |  |  | 地点 | 吉安县公共资源交易中心 |  |
| 投标截止时间 | 截止时间为2015年 10月 30日上午9时30分 地点：吉安县公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 | 2015年 10月30日上午9时30分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 | 吉安县公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 自筹 |  |  |  | 资金到位情况 |  | 已到位 |  |
| 设计与施工招标的方法和步骤 | 第一阶段：确定塑像及陈展设计方案 （1）投标人根据项目业主单位提供的招标文件和相关资料，在规定的时间内按要求递交投标文件； （2）招标人组成评标专家评审委员会，依据评标办法对投标人提交的投标文件和方案设计等文件进行评审，确定塑像及陈展设计方案排序，并形成专家评审意见，提交书面报告，招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。 （3）本项目原则上由设计方案中标单位（一等奖获奖单位）进行方案深化设计和施工图设计，出具施工图纸。 第二阶段：确定施工单位 （1）招标人根据塑像及陈展设计施工图编制工程量清单和招标控制价； （2）由参与本项目方案设计且符合设计任务要求的投标人根据施工招标文件编制投标文件，招标人依照评标办法对施工投标人进行打分； （3）参与本项目设计的投标人在施工招标中根据其获奖情况按获奖等级予以加分（具体详见承诺书》）； （4）综合得分=施工招标商务报价得分+方案获奖等级得分，综合得分最高者为施工中标排序第一名，以此类推，如果综合得分相同以方案得分高者为施工中标第一排序人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1、本次设计与施工一体化招标，招标人将对符合设计任务要求的设计方案给予奖励；不符合设计任务要求的投标方案，不给设计方案奖励并取消其参与施工投标的资格。 2、在同等条件下招标单位优先将本项目的深化设计及施工图设计交由获得一等奖的投标人进行，深化设计及施工图设计要求在30天内完成。所有投标人提交的设计方案的内容和深度必须达到招标文件的要求并经专家评审委员会评定，凡达不到要求的设计方案不能参与本项目的奖项评比并取消其施工投标资格。 3、一等奖奖金在完成施工招标后20个工作日内支付；其余奖项奖金在完成施工招标后10个工作日内支付。 4、各投标人为准备参加本次方案设计招标而发生的一切费用由各投标人自行承担。 5、每个投标人只需提交一个设计方案。 6、设计方案的奖金须开具由当地税务部门统一印制的发票。 7、招标代理费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号的规定计算，由中标人支付。 根据江西省物价局《江西省物价局关于核定建设工程交易中心综合服务收费标准的复函》（赣价房字（2000）7号的规定，中标单位应向交易中心支付综合服务费。 各投标人在投标报价时需考虑将上述费用分摊到单价中，不单独列项。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二节  综合说明

- 总 则

（一）工程概况

1．工程招标范围：吉州窑遗址公园建筑小品雕塑工程设计、制作及安装施工。

本工程由中标单位完成主题雕塑工程设计，投标人的投标报价应包括以上内容的全部费用，设计费10.5万元。

2．上述工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省建设厅有关招标投标的规范性文件等规定进行招投标，并得到 吉安县工程建设招标投标管理办公室 监督和备案，现通过 公开 招标方式择优选定设计施工单位。

（二）参加投标的投标人资格条件：

①营业执照 ；

②资质证书；

③安全生产许可证；

④拟投入人员的相关资格证书或注册证书；

⑤法定代表人证书或委托代理人授权书，并附本人身份证；

⑥外埠来赣投标单位需提供进赣备案手续材料原件；

⑦投标保证金的银行转帐凭证；

开标时投标人未按上述要求提交有关证书或材料原件的，作为自动弃权，不得参加开标会。

（三）本招标工程的投标有效期为 60 天（日历天），招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 招标文件

（四）招标文件的修改

招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 5 日内提出，招标人将以书面形式予以解答并在吉安市招标投标监督网、吉安县公共资源交易网网上发布。

- （五）招标文件的编制责任与组成

1、招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制，其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相应法律责任。

2、投标人应认真审阅招标文件的所有条款、内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自行承担。

3、招标文件包括本文件及所有按第（七）条发出的补充通知和第（十二）条所述的招标答疑记录。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期15 天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知报送分管监督的招标办备案。

3、补充通知将在吉安市招标投标监督网、吉安县公共资源交易网发布，各投标人应每日关注公告信息，浏览或下载成功后无须回复招标人，如不能成功浏览或下载，可致电招标人咨询。补充通知将按发出的先后顺序编号发布，如先后发出的补充通知内容有不一致之处，以编号最后的补充通知为准；如补充通知与已售出的招标文件有不一致之处，以补充通知为准。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

- 投标报价

（八）投标报价

1．投标报价参照《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格[2002]10号）文件规定，设计招标控制价为10.5万，超出范围的投标报价为无效报价；或低于招标控制价的90%为无效报价。

2．投标报价方式：本工程采用固定报价方式报价，四舍五入精确到小数点后两位。

投标人应充分考虑市场环境和主题设计要素价格变化对合同价格的影响，设计中属工程项目招标范围内的费用不得调整。并应认真考虑自身商务标中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定利润，自主投标报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

四、投标文件的编制

（九）投标文件的组成

商务标组成：

1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书副本复印件

3、安全生产许可证复印件

4拟投入人员的相关资格证书或注册证书；

5、法定代表人资格证明书及法人身份证复印件

6、法定代表人授权委托书及身份证复印件

7、外埠来赣施工单位还应持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知手续材料复印件（施工单项备案和外省设计单位进赣年度备案）

8、投标保证金进账凭证复印件

9、投标书

10、投标书附录；

11、投标人认为需要提供的其他资料

设计方案技术文件

1、文化景观雕塑设计手稿

2、设计说明：对本设计方案的文字阐述包括设计理念及对内容的理解等。

3、投标人认为需要提供的其他资料

以上复印件须加盖单位公章、现场提供原件核查，参与计分的证书、证照、材料必须现场提供原件，否则不予计分。

本工程要求每个投标人递交两个标袋，将以上商务标材料密封在一个标袋中，将设计方案技术文件的材料密封在另一个标袋中。

投标人应使用本招标文件提供的投标格式文本填写，如相关内容不够填写时，由各投标人自行添补。

（十）投标保证金

投标保证金的形式：转账（必须从单位基本账户汇入招标人指定账户，不含企业分公司或办事处账户）

投标保证金的金额：贰万元整

投标保证金到账截止时间：2015年10月29日 16:00

投标保证金应提交到以下帐户：

执收单位：    吉安县公共资源交易中心

开 户 行： 中国银行吉安市庐陵支行或（吉安县农村信用合作联社营业部 ）

开户帐号：  191707282271或（172029201000008022 ）

1、投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明：“吉州窑遗址公园内文化设施完善工程建设项目

设计与施工一体化投标保证金”。投标保证金未按招标文件规定到达指定账户的，视为放弃投标

2、未中标的投标人应在接到招标人发出的未中标通知后 7 日内办理退回投标保证金手续（无息）。

3、中标人的投标保证金在与招标单位正式签订合同后7日内退回。

（十一）现场踏勘

1、招标人不组织现场踏勘和答疑会议，投标人可请招标人指引自行对项目设计现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

（十二）投标文件的份数和签署

1、投标人按本文件第（十）条规定，编制商务标投标文件“正本”各一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件（含商务标、设计方案技术文件二部分）正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，商务标、方案设计均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字。

五、投标文件的递交

（十三）投标文件的密封与标志

1、所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间以前不得开封。

2、所有封袋上都应写明投标人的名称。

3、密封袋封口处应由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处贴上密封条并加盖单位公章和法定代表人印章。

如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

（十四）投标截止期

1、投标人应在投标须知规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时应在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（七）条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的新投标截止期。

3、超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场退还投标人。

4、招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

（十五）投标文件的修改与撤回

投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录向社会公布。

六、开标

（十六）开标

1、在规定的开标时间，投标人到场，符合开标条件的情况下，由招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、开标时，招投标监督机构派员到场进行监督。

3、投标人代表（指法定代表人或委托代理人）在规定的开标时间之前未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

（十七）开标、评标会程序

（1）查验其法定代表人及委托代理人；

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）宣布评标原则，简述评标办法；

（4）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；

（5）开启设计方案技术文件投标文件

（6）送评标委员会，由评标委员会人员按招标文件的评分标准逐项计分。

（7）开启商务标内的投标文件，由评标委员会人员按招标文件的评分标准逐项计分。

（8）宣布投标报价并计算总得分

（9）当场宣布中标排序人；

（10）将中标人或中标排序人在 吉安县公共资源交易中心  公示3个工作日，招标人依法确定中标人

七、评标

（十八）评标

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和七部委令第12号规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下，并在严格保密的情况下由专家评标委员会负责完成。

（1）投标文件和投标人有下列情况之一者经评标委员会初审后按废标处理：

①投标文件有《评标委员和评标方法暂行规定》七部委令第12号第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；

②投标文件有《工程建设项目勘察设计招标投标办法》八部委令第2号第36条和第37条规定内容的；

③投标文件有《建筑工程设计招标投标管理办法》建设部令第82号第16条规定内容的；

④法律、法规规定的其他废标情形。

（2）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：

①有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；

②有违反《工程建设项目勘察设计招标投标办法》八部委局令第2号第52条规定的；

③有违反《建筑工程设计招标投标管理办法》建设部令第82号第28条、第29条规定的；

④其他违反法律、法规、法章规定的。

（3）委托代理、投标文件有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件；

①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封的；

（4）投标人或投标文件有下列情况之一者按无效投标文件处理：

①未提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

②外省进赣投标人未办理进赣备案手续的；

③投标文件相互错装密封袋的；

④投标文件未加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印章的；

⑤投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认影响评标的；

（5）法律、法规、规章规定的其他重大偏差。

非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。

2、评标办法：本工程采用 综合评分法 进行评标，详细评标办法见附件一。

3、评标委员会的组成：

本工程评标委员会共设置 5 人，由艺术类、庐陵民俗文化专家及有类似工程管理经验的专家5人组成,评标委员会负责推荐一名中标人。

（十九）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

（二十）版权归属及法律适用

招标人提供的所有资料（文字、图纸、电子数据等）仅用于本次招标活动，未征得招标人同意，任何人员或机构不得将内容复制、改编、分发、发布、外借、转让，否则将承担法律责任。

八、授予合同

（二十二）中标

1、招标人确定中标人后，报分管监督的招投标管理机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。

3、中标人确定后，招标人在办理招投标备案时，应将工程的中标情况在省或市级招投标信息网上公布，接受社会的监督。

4、中标人收到中标通知书后，应在 30 个工作日内与招标人签订合同。

5、中标人总包和分包的约定：除招标人要求或者同意分包外，中标人不得擅自转包、分包，否则招标人有权终止合同，并要求中标人赔偿由此给招标人造成的损失。

（二十三）合同签订及担保

1、招标人与中标人应根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订合同。

2、招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程款），债权人可要求担保人承担担保金额内的全部担保责任。

3、设计变更的工程量增减的设计价款调整应在合同中约定。

- 其他要求

（一）经济技术要求说明

本经济技术要求为招标文件的组成内容，目的在于补充、完善设计的要求，建筑设计招标前，由招标人或其委托的招标代理结合招标工程特点、规模、要求编制，投标人应按本招标文件既定内容、顺序自行编制投标文件，以确保雕塑主题设计制作及安装能够最大限度的体现招标人的意愿。

（二）工期要求（合同主要内容）

设计总工期为 30日历天，具体分段完成时间要求如下：

延误设计时间要求：设计人每延期一天罚款1000元，预定完工日期20日后仍未完成，招标人有权解除合同。招标人将另择设计单位。

- 其他方面要求

本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委局令第2号）、《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第82号）、《江西省房屋建筑工程设计招标投标管理暂行办法》（赣建字[2006]7号）等有关法规、规定执行。

第四节  技术资料

详见招标人提供的设计技术资料。

| 其他说明事项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 单 位 | 法定代表人： （章） 年 月 日 | 招 标 监 督 机 构 备 案 | 备案受理人： 负责人： （章） 年 月 日 |

附件1

一：评标办法

本工程采用综合评分法进行评标（满分100分）

评分标准

| 评 分 项 目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 手绘稿 | 40分 | - 艺术表现：优20分；良10分；一般5分 2、主题突出，具有较强的艺术感染力及冲击力：优20分，良10分，一般5分 |
| 设计理念 | 15分 | - 立意新颖：优8分，良4分，一般2分； 2、形式和内容统一，能充分理解当时的历史背景：优7分，良4分，一般2分。。 |
| 表 现 手 法 | 20分 | - 体造型效果：优10分，良5分，一般3分； - 画面表现效果：优10分、良5分、一般3分 |
| 主创人员 | 5分 | 主创设计师同时具有雕塑专业高级职称证及国家级专业协会会员证明的得5分。提供原件计分。 |
| 策划方案 | 10分 | 投标方能提供整体策划方案得10分；（要求：能充分体现本次文化景观及雕塑项目的重点及亮点，满足设计及施工需要：优：10分，良5分，一般3分）不能提供得：0分 |
| 投标报价 | 10分 | 合理报价计分法，详见《投标报价计分办法》。 |

2、投标报价计分办法

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标基准价的计算：除开标现场被宣布的为废标的投标报价之外，所有投标人的评标去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为评标基准价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标基准价时不去掉最高值和最低值）。

②有效投标报价计分表

| 得分 投标报价 | 计分范围划分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价大于基准点 | 其余投标报价 | 6分 |
|  | 第二个接近基准点 | 7分 |
|  | 第一个接近基准点 | 8分 |
| 投标报价等于基准点 | 基准点（J） | 10分 |
| 投标报价小于基准点 | 第一个接近基准点 | 9分 |
|  | 第二个接近基准点 | 8分 |
|  | 其余投标报价 | 7分 |

（正、副）本

招标投标格式文本八

投  标  文  件

（商务标专用格式）

投 标 项 目：

投 标 单 位：                      （章）

法定代表人：                      （章）

联  系  人：          电话：

投 递 日 期：

江 西 省 建 设 工 程 招 标 投 标 办 公 室 印 制

二 ○一○ 年

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：              年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：   年龄：     职务：

系                                 的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖单位章）

日期：         年    月    日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人                     （姓名）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改               （招标单位）的                      工程施工投标文件，参加投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：

代理人：          性别：        年龄：

单  位：          部门：        职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：              （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：         年    月    日

本项目投标保证金凭证复印件

投标保证金凭证复印件粘贴处：

注：投标保证金复印应加盖投标单位公章。

投   标   书

（招标单位） 　　　　　　　　　　　　　　　　 ：

1、根据已收到的  　　　　　　　　　　　　　           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，愿以人民币大写        （￥        ）报价，完成本招标文件规定的全部工作及后续服务工作。

2、如果我方中标，我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订设计合同，如果违约，贵方有权中止我方中标并没收投标保证金，选择其它中标单位。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在工程设计中忠实履行合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

帐户名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：

日期: 　　  年 　　  月 　　 日

投 标 书 附 录

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雕塑主题设计、制作、安装 | 签订合同后 日历天 |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 元/日历天 |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的 % |
| 4 | 投标保证金额 | 万元 |
| 5 | 履约保证金额 | 万元 |
| 6 | 质量要求 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期: 　    年   　月

（正、副）本

招标投标格式文本八

投  标  文  件

设计方案技术文件

投 标 项 目：

投 标 单 位：                      （章）

法定代表人：                      （章）

联  系  人：          电话：

投 递 日 期：

江 西 省 建 设 工 程 招 标 投 标 办 公 室 印 制

二 ○一○ 年